计算机科学技术学院《软件项目管理》实验

| 班 级 |  |  | 学 号 |  | 姓 名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 |  | 2026.5.15 | 实验课节 | 1-2 | 实验地点 | 综D903 |
| 实验项目 | （四） 软件项目跟踪 |  |  |  |  |  |
| 实 验 目 的 | 1.理解PV、EV、AC在自定项目中的具体含义，而不仅仅是公式中的字母。 AI模拟实战： 利用AI模拟项目执行过程中可能出现的风险（如需求变更、人员流失），并生成对应的跟踪数据。 2. 能够计算CPI、SPI，并准确判断项目是“成本超支”还是“进度落后”。 3.基于挣值分析结果，利用AI辅助制定项目纠偏措施（如赶工、快速跟进）。 |  |  |  |  |  |
| 实 验 内 容 | 1.资源与基线设置： 回顾实验三的成本数据，录入资源费率，设定项目基线。 2.模拟项目执行： 利用AI模拟项目风险，生成实际的“完成百分比”和“实际成本”数据。 3.挣值计算： 计算ACWP、BCWS、BCWP，并推导CV、SV、CPI、SPI。 4.健康诊断： 分析项目是“红灯”、“黄灯”还是“绿灯”。 5.纠偏决策： 制定项目挽救计划。 |  |  |  |  |  |
| 实 验 过 程 及 结 果 | 项目名称： [粘贴实验一中自定的项目名称] 实验过程和结果： （一） 资源费率表 (截图或列出主要资源及其标准费率) [学生在此处粘贴资源工作表截图] （二） 项目基线 (确认基线已成功保存) [学生在此处说明基线设定情况] （三）任务一：AI辅助生成“项目执行数据” 1.模拟风险场景描述 [学生在此处描述设定的项目风险，例如：后端开发环境搭建遇到困难，导致任务延期；或者客户临时增加了新功能需求。] 2. AI指令输入（数据模拟） [在此处粘贴你询问AI生成模拟数据的Prompt] 3.实际执行数据表 (包含：任务名称、计划值PV、实际完成%、实际成本AC) 任务编号; 任务名称; PV (计划值); 实际完成% (AI生成); AC (实际成本) (AI生成). 1.1; [如：需求分析]; [填数据]; [AI填]; [AI填]. 1.2; [如：系统设计]; [填数据]; [AI填]; [AI填]. ...; ...; ...; ...; .... （四）任务二：基于数据的挣值计算与诊断 将模拟数据输入工具（Excel/Project），计算CV、SV、CPI、SPI。 1.挣值计算结果表 指标名称; 计算公式; 计算结果; 解读 (OBE部分). BCWP (EV); 已完成工作预算; [计算值]; [如：实际干的活值这么多钱]. ACWP (AC); 已完成工作实际成本; [计算值]; [如：实际花了这么多钱]. BCWS (PV); 计划完成工作预算; [计算值]; [如：按计划应该干到这一步]. CV (成本偏差); EV - AC; [计算值]; 正/负 (超支/节约). SV (进度偏差); EV - PV; [计算值]; 正/负 (超前/落后). CPI (成本绩效); EV / AC; [计算值]; >1 or <1. SPI (进度绩效); EV / PV; [计算值]; >1 or <1. 2.项目健康状态图（象限图） (建议学生画一个坐标系：X轴SPI，Y轴CPI，标出自己的点) [学生在此处绘制或描述项目状态] （五）任务三：AI辅助的“项目抢救”方案 1.AI应用： 让AI根据计算出的CPI/SPI值，给出改进建议。 Prompt示例： “我的项目挣值分析结果如下：CPI=0.8, SPI=0.9。这意味着成本超支且进度落后。请扮演资深PMI认证专家，针对我的[项目名称]，给出3条具体的纠偏建议（如：赶工、缩减范围、加班等）。” 2.跟踪甘特图 (对比基线甘特图与实际甘特图) [学生在此处粘贴甘特图截图] 3.资源/成本差异图 [学生在此处粘贴成本差异图表] |
| 实 验 总 结 | 1.诊断结论： 根据你的CPI和SPI数值，你的项目目前处于什么状态（如：麻省理工状态、休克状态、理想状态）？你认为导致这种状态的根本原因是什么？ 2.AI辅助决策： 你向AI咨询了什么纠偏建议？（Prompt是什么？）AI给出的建议（如“赶工”或“快速跟进”）在你的学生项目中是否可行？为什么？ 3.管理感悟： 挣值分析（EVM）相比单纯的“看进度条”或“看账单”，对项目管理有什么独特的优势？ |  |  |  |  |  |