计算机科学技术学院《软件项目管理》实验

| 班 级 |  |  | 学 号 |  | 姓 名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 |  | 2026.04.03 | 实验课节 | 3-4 | 实验地点 | 综D903 |
| 实验项目 | （二）软件项目规模成本估算 |  |  |  |  |  |
| 实 验 目 的 | 1．理解软件成本不仅仅是“写代码的成本”，还包括管理、质量及间接成本。2．能利用AI工具辅助生成成本估算的参数（如行业标准人天费率、同类项目参考价），并验证其合理性。 3. 能将实验一中自定项目的WBS（工作分解结构）转化为具体的工时与成本。 |  |  |  |  |  |
| 实 验 内 容 | 以实验一自主确定的软件项目为对象，基于已完成的 WBS 任务分解结果，完成以下规模与成本估算任务： 1．采用专家标准估值法，完成项目开发成本估算、直接 / 间接成本计算、总估算成本与报价测算。 2．采用自下而上估算法，基于 WBS 任务明细完成项目规模（人天）估算，并完成全流程成本与报价计算。 3．对比两种方法的估算结果，分析差异原因、适用场景与改进建议。 |  |  |  |  |  |
| 实 验 过 程 及 结 果 | 项目名称： [粘贴实验一中自定的项目名称] 实验过程和结果： （一）任务一：基于“专家法”的AI辅助估算（宏观估算） 1.AI应用： 利用AI查询行业标准。 Prompt示例： “我是一名软件工程学生，正在做一个[你的项目类型，如：校园App]的课程设计。请扮演资深软件架构师，帮我预估这个项目的开发规模（以万元为单位）。请给出最小规模、最可能规模、最大规模三个数值，并说明理由（考虑功能复杂度、团队水平等）。” 2.学生操作： 记录AI作为“专家”的意见，填入表格。 专家编号; 专家角色 (如：AI架构师); 最小规模 （万元）; 最可能规模 （万元）; 最大规模 （万元）. 01; [如：GPT-4]. 02; [如：Claude]. 03. 04. 开发成本估算值 = [计算过程与结果] （二）基于“自下而上”的精准估算（微观估算） 1.AI应用： 利用AI拆解WBS的工时。 Prompt示例： “基于软件工程标准，请帮我估算以下开发任务的工时（人天）。任务列表：[粘贴你的WBS中的具体叶子节点任务，如‘用户注册模块开发’]。请考虑设计、编码、测试三个阶段。” 2.学生操作： 将AI估算的值填入表格，并结合自己的判断进行调整（例如：如果AI说注册模块要5人天，但你觉得很简单，可以改为3人天）。 (1) WBS任务清单与AI工时估算： 我的WBS来源： [说明基于实验一的哪个模块] AI指令： [粘贴你让AI估算工时的具体指令] 估算表（修正版）： 任务编号; 任务名称; AI建议工时(人天); 人工修正(人天); 小计(人天). 1.1; [如：用户管理模块]; [AI填]; [学生填]; [自动计算]. 1.2; [如：...模块]. .... 总计; [总人天数]. (2) 成本计算过程： 参数设定： 人员成本参数 = 300元/人天 (或根据AI调研的市场价调整)。 - 开发成本： [总人天数] × 300元 = [金额] 元。 - 管理与质量成本： [开发成本] × 0.25 = [金额] 元。 - 直接成本： [开发成本] + [管理质量成本] = [金额] 元。 - 间接成本： [直接成本] × 0.2 = [金额] 元。 - 总估算成本： [直接成本] + [间接成本] = [金额] 元。 - 项目报价： [总估算成本] × (1 + 20%利润) = [最终报价] 元。 |
| 实 验 总 结 | 1.对比分析： “AI专家法”估算的总价与“自下而上法”估算的总价是否一致？如果不一致，哪个更可信？为什么？ 2.AI的局限性： 在估算工时时，AI是否高估或低估了你的能力？AI在成本估算中容易犯什么错误（如忽略沟通成本）？ 3.商业决策： 如果你的项目报价超出了预算（比如超过10万元），作为项目经理，你会通过删减哪些功能来降低成本？ |  |  |  |  |  |