计算机科学技术学院《软件项目管理》实验

| 班 级 |  |  | 学 号 |  | 姓 名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 | 2026.4.24 |  | 实验课节 | 3-4 | 实验地点 | 综D9.3 |
| 实验项目 |  | （三）软件项目进度计划编制 |  |  |  |  |
| 实 验 目 的 |  | 1.能够基于自定项目的WBS（实验一），识别任务之间的依赖关系（FS, SS, FF等）。 2. 利用AI工具辅助估算任务工期，并识别关键路径上的潜在风险。 3.理解资源分配对进度的影响（资源平衡），并利用工具（或AI）解决资源过度分配问题。 4. 熟练绘制甘特图和网络图，并能通过里程碑监控项目。 |  |  |  |  |
| 实 验 内 容 |  | 1.工作关系定义： 基于自定项目WBS，定义任务编码、名称、前置任务、资源需求。 2.工期估算： 结合AI建议与人工判断，确定每项任务的持续时间。 3.进度图绘制： 绘制甘特图（时间轴视图）和单代号网络图（逻辑视图）。 4.里程碑设定： 设定关键交付节点（如需求冻结、Alpha版发布）。 5.资源与成本加载： 将实验二的成本数据导入进度计划，生成预算曲线。 |  |  |  |  |
| 实 验 过 程 及 结 果 |  | 实验过程和结果： 项目名称： [粘贴实验一中自定的项目名称] 项目核心约束： 必须在 [X] 周内交付，团队成员 [Y] 人。 （一）任务一：AI辅助的任务工期估算 1.AI应用： 利用AI根据任务复杂度估算工期。 Prompt示例： “我正在为一个[你的项目类型]做进度计划。作为资深项目经理，请帮我估算以下任务的合理工期（人天）。考虑团队是学生团队，水平中等。任务列表：[粘贴你的WBS叶子节点任务]。请给出乐观、悲观和最可能的工期。” [在此处粘贴你询问AI任务工期的Prompt] 2.AI估算建议 vs 人工决策表 任务编码; 任务名称; AI建议工期(天); 人工修正(天); 修正理由 (AI是否忽略了什么？). 1.1; [如：数据库设计]; [AI填]; [学生填]; [如：AI没考虑学习新技术的时间]. 1.2; [如：...]; ...; ...; .... 3.项目工作关系表（最终版） (包含：任务编码、任务名称、前置任务、持续时间、资源名称) [学生在此处粘贴最终的Excel表格或截图] （二）任务二：关键路径识别与风险预测 1.AI应用： 让AI分析你的任务列表，预测哪里最容易延期。 Prompt示例： “基于以下软件开发项目的任务列表和依赖关系：[粘贴任务关系]。请分析哪条路径最可能是关键路径？并指出哪个环节最容易出现风险（如技术难点、外部依赖），并给出规避建议。” 2.甘特图 [学生在此处粘贴甘特图截图] OBE标注： 请在图中标出关键路径（Critical Path）。 3.项目网络图 [学生在此处粘贴网络图截图] AI复核： 将你的网络图逻辑（谁在谁之前）发给AI，询问是否有逻辑错误。 （三）任务三：资源平衡（Resource Leveling） 在Project中模拟资源过度分配的情况，并尝试调整。 1.里程碑计划表 序号; 里程碑名称; 计划完成时间; 衡量标准 (验收准则). 1; [如：需求确认]; [日期]; [如：签字确认的需求文档]. 2; [如：系统上线]; [日期]; [如：系统运行正常]. 2.资源分配与成本预算（基于进度） 资源列表： [列出项目组成员或角色] 资源过度分配检查： (利用Project或Excel检查) 是否存在资源过度分配？[是/否] 解决策略： (如果存在) 你是如何调整的？（如：调整任务顺序、增加工时、加班？） |
| 实 验 总 结 |  | 1.关键路径分析： 你的项目中，哪一部分任务决定了整个项目的工期？如果这部分延期，会对总工期产生什么影响？ 2.AI辅助的局限： 在工期估算中，AI给出的建议通常比较理想化。在你的项目中，有哪些“隐性成本”或“隐性时间”是AI无法考虑到的（例如：沟通成本、环境搭建时间）？ 3.资源冲突感悟： 在资源分配过程中，你遇到了什么困难？这让你对“人多力量大”这个观点有什么新的理解（布鲁克斯定律）？ |  |  |  |  |